- Форма 1.7.  Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и  отчётах  об  их  реализации.

- Внесение изменений в инвестиционную программу,  по  МУП « Уссурийск -Водоканал», 2016 год.

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского  городского  округа   руководствуясь   п.35 «Правил  разработки, согласования, утверждения и  корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утверждённых   постановлением   Правительства Российской Федерации   от 29.07.2013г.   № 641  «Об инвестиционных  и  производственных   программах  организаций, осуществляющих  деятельность  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения»  извещает о  внесении  в  инвестиционную  программу на 2016-2018годы, утвержденную  Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от  30 ноября 2015 года № 55/1 «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Уссурийского городского округа»  (далее  Программа),  следующих  изменений:

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| Приказ по основной деятельности предприятия от 26 декабря 2016 г. № 1036 | 1. В Программу в Мероприятие № 1 «Модернизация объекта «Раковский гидроузел» (Приморский край, Уссурийский район, в одном километре на юго-восток от села Раковка)», подраздела Водоснабжение, раздела III. «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения» следующие изменения: 1.1. После абзаца девятого добавить текст и изложить в следующей редакции: «Вследствие длительного срока эксплуатации насосов (более 13 лет) на насосной станции первого подъема (Раковского гидроузла) и проведением многочисленных ремонтов существующих насосов, необходимо выполнить мероприятия по модернизации насосной станции первого подъема (Раковского гидроузла). Приобретение и установка новых насосов Delium D350-530D, мощностью 2500 м/час, увеличит подачу холодной питьевой воды, стабилизирует работу города и крупных потребителей, повлечет за собой снижение энергопотребления»; 1.2. С одиннадцатого абзаца до абзаца двадцать первого «2018год-10420 тыс. руб.» внести изменения и изложить в следующей редакции: - « Модернизация донного водовыпуска – водозабора и насосной станции первого подъема (Раковского гидроузла) включает: 2016 год – 9 400 тыс. руб.: - мероприятие по перекрытию водоприемных окон (донный водовыпуск водозабор) - 2832 тыс. руб. без НДС; - монтаж запорной арматуры и насосов - 4073 тыс. руб. без НДС; - ремонт активных напорных и безнапорных очагов фильтрации цифру -630 тыс. руб. без НДС; - замена сетевого насоса на насосной станции первого подъема – 1865 тыс. руб. без НДС (выполнение работ в 2017 году). 2017 год – 9830 тыс. руб.: - монтаж запорной трубопроводной арматуры - 6122 тыс. руб. без НДС; - замена сетевого насоса на насосной станции первого подъема (Раковского гидроузла) - 3310 тыс. руб. без НДС; - устройство площадки – 398 тыс. руб. без НДС.» 2. Настоящее решение предприятия (приказ) о внесении изменений в Программу распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. |