- Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах и  отчётах  об  их  реализации.

- Информация  о  внесении  изменений  в   инвестиционную программу,  по  МУП

- «Уссурийск - Водоканал»,  по  водоотведению, 2017 год.

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского  городского  округа,   руководствуясь   п.35 «Правил  разработки, согласования, утверждения и  корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение», утверждённых   постановлением   Правительства Российской Федерации   от 29.07.2013г.   № 641  «Об инвестиционных  и  производственных   программах  организаций, осуществляющих  деятельность  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения»  извещает о  внесении  в  инвестиционную  программу на 2016-2018годы, утвержденную  Постановлением Департамента по тарифам Приморского края от  30 ноября 2015 года № 55/1 (ред. от 26 декабря 2016года)  «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского городского округа, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение на территории Уссурийского городского округа»  (далее  Программа),  следующих  изменений по  водоотведению:

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| Приказ по основной деятельности предприя- тия от 14 декабря 2017 г. № 875 ( согласно п.35 постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.№641) | 1. В Программу: 1.1. В мероприятие № 1 «Модернизация очистных сооружений канализации по ул. Белинского 2в в г. Уссурийске производительностью 55 тыс. м3/сут», подраздела «Водоотведение», раздела III. «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»: В абзаце - «2016год - модернизация очистных сооружений канализации: – замена илоскребов первичного отстойника №2 – 7 001 тыс. руб. без НДС». слова «первичного отстойника №2» заменить словами «первичного отстойника №3» С абзаца «2017 год» до абзаца «Предпосылки реализации мероприятий» текст читать в следующей редакции: «2017 год – модернизация очистных сооружений канализации: - замена илоскребов первичного отстойника № 2 - 4 223, 92 тыс. руб. без НДС; - модернизация вторичного отстойника №2 – 2 465, 65 тыс. руб. без НДС; - модернизация вторичного отстойника №6 – 2 465, 65 тыс. руб. без НДС; - насосная станция (Фекальная) 1линия. Замена насоса - 649,00 тыс. руб. без НДС; 2018 год: модернизация очистных сооружений канализации: - замена илососов вторичного отстойника №1 – 7 188,64 тыс. руб. без НДС; - насосная станция – 636,84 тыс. руб. без НДС». Перед абзацем «Расчет ожидаемого эффекта от реализации мероприятия» текст читать в следующей редакции: «2016 год – 7 900,00 тыс. руб. без НДС; 2017 год – 9 804,22 тыс. руб. без НДС; 2018 год - 7 825,48 тыс. руб. без НДС». После технических характеристик подраздела «Водоотведение» в строке «Итого: 26 040 тыс. рублей без НДС» цифру «26 040» заменить на цифру «25 529,70». 1.2. В мероприятии № 4 «Модернизация КНС 4 проектной мощностью 12400м3/сут. По адресу ул.Губрия, 17А», подраздела «Водоотведение», раздела III. «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»: - в строке «Итого 2017 год – 1730 тыс. руб. без НДС» цифру «1730» заменить на цифру «2754,52». 1.3. Мероприятие № 5 «Модернизация КНС 1а проектной мощностью 12400м3/сут. По адресу ул. Мельничная, 2б», подраздела «Водоотведение», раздела III. «Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству и модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения»: По тексту «КНС 1а по адресу: ул. Мельничная, 2б – замена насоса» «КНС 1а» читать как «КНС 1», цифру «710» заменить на цифру «845,48». 1.4. Перед разделом IV «Источники финансирования инвестиционной программы» включить текст, следующего содержания: «Итого по водоотведению: 2016 год – 11 136,00 тыс. руб. без НДС; 2017 год – 11 709,00 тыс. руб. без НДС; 2018 год - 12 300,00 тыс. руб. без НДС». 1.5. В раздел IV «Источники финансирования инвестиционной программы», внести изменения и изложить в следующей редакции: № п/п; Перечень мероприятий; Стоимость, тыс. руб. (без НДС); Источник финансирования. 2016; 2017; 2018; Итого. Водоотведение. Модернизация объектов водоотведения. 1; Очистные сооружения канализации по ул. Белинского 2 в в г. Уссурийске.; 7 900,00; 9 804,22; 7 825,48; 25529,70; Расходы на капитальные вложения – 22 195,37; амортизация – 3 334,33. 2; КНС 3а по адресу: ул. Новоникольское шоссе, 8 б; 1 360,00; 0,00; 0,00; 1 360,00; Амортизация – 1360,0. 3; КНС по ул. Раздольная 4-Д/3; 299,00; 0,00; 0,00; 299,00; Амортизация – 299,0. 4; КНС 4 по адресу: ул. Губрия, 17А; 0,00; 0,00; 2 754,52; 2 754,52; Амортизация – 2 754,52. 5; КНС 1 по адресу: ул. Мельничная, 2 б; 0,00; 845,48; 0,00; 845,48; Амортизация – 845,48. 6; Очистные сооружения канализации с. Раковка ул. Украинская 53; 327,00; 0.00; 0.00; 327,00; Амортизация – 327,0. 7; Очистные сооружения канализации с. Заречное в 100 м. на юго-запад в пойме реки Комаровка; 250,00; 211,86; 0.00; 461,86; Амортизация – 461,86. 8; Очистные сооружения канализации в с. Степное в 600 м. на северо-восток; 250,00; 211,86; 0.00; 461,86; Амортизация – 461,86. 9; Очистные сооружения канализации с. Пуциловка в 1000 м. от дома №1 по ул. Ворожайкина на юго-восток; 250,00; 211,86; 0.00; 461,86; Амортизация – 461,86. 10; Очистные сооружения канализации пос. Тимирязевка на ул. Воложенина 26 б на окраине; 250,00; 211,86; 0.00; 461,86; Амортизация – 461,86. 11; Очистные сооружения канализации с. Воздвиженка ул. Заречная 33 в; 250,00; 211,86; 0.00; 461,86; Амортизация – 461,86. 12; Проектирование станции доочистки стоков на очистных сооружениях канализации с. Тимирязевка; 0,00; 0,00; 1 720,00; 1 720,00; Амортизация – 1720,0. Итого по водоотведению без НДС и без налога на прибыль; 11 136,00; 11 709,00; 12 300,00; 35145,00. Итого по водоотведению, без НДС и с налогом на прибыль; 13 920,00; 14 636,00; 15 375,00; 43931,00. Итого по разделу, в том числе: - расходы на капитальные вложения - амортизация; 7099,20 6820,80; 7422,81 7213,19; 7673,36 7701,64; 22195,37 21735,63. Всего водоснабжение и водоотведение без НДС и без налога на прибыль; 20 536,00; 21 539,00; 22 720,00; 64 795,00. Всего водоснабжение и водоотведение без НДС и с налогом на прибыль; 25 670,00; 26 924,00; 28 400,00; 80 994,00. Итого по разделу, в том числе: - расходы на капитальные вложения - амортизация; 13091,70 12578,30; 13695,06 13229,65; 14164,06 14235,94; 40950,82 40043,18. 1.6. В раздел V «График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию» внести изменения и изложить в следующей редакции: № п/п; Мероприятие; Период; Ввод объекта в эксплуатацию. Проектирование; Строительство. Водоотведение. 1.; Модернизация очистных сооружений канализации по ул. Белинского 2б в г. Уссурийске; 2016-2018; 2018. 2.; Модернизация КНС 3а по адресу: ул. Новоникольское шоссе, 8 б; 2016; 2016. 3.; Модернизация КНС по ул. Раздольная 4-Д/3; 2016; 2016. 4.; Модернизация КНС 4 по адресу: ул. Губрия, 17А; 2018; 2018. 5.; Модернизация КНС 1 по адресу: ул. Мельничная, 2 б; 2017-2018; 2018. 6.; Модернизация очистных сооружений канализации с. Раковка ул. Украинская 53; 2016; 2016. 7.; Модернизация очистных сооружений канализации с. Заречное в 100 м. на юго-запад в пойме реки Комаровка; 2016-2017; 2017. 8.; Модернизация очистных сооружений канализации в с. Степное в 600 м. на северо-восток; 2016-2017; 2017. 9.; Модернизация очистных сооружениях канализации с. Пуциловка в 1000 м. от дома №1 по ул. Ворожайкина на юго-восток; 2016-2017; 2017. 10; Модернизация очистных сооружений канализации пос. Тимирязевка на ул. Воложенина 26 б на окраине; 2016-2018; 2018. 11; Модернизация очистных сооружений канализации с. Воздвиженка ул. Заречная 33 в; 2016-2018; 2018. 12; Проектирование станции доочистки стоков на очистных сооружениях канализации с. Тимирязевка; 2018. 2. Настоящее решение предприятия (приказ) о внесении изменений в Программу распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. |