Информация   Муниципального  унитарного  предприятия   «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского  городского  округа  по  внесению  изменений  в  инвестиционную  программу «Развитие  системы  водоснабжения  и  водоотведения  Уссурийского  городского  округа  на  2010-2015 годы», утверждённую  решением  Думы  Уссурийского  городского  округа  от 07.12.2010г. №  334-НПА.

В  связи  с  вступлением  в  силу  Федерального  закона  от 07.12.2011г.        № 416-ФЗ « О  водоснабжении  и  водоотведении» изменился порядок  внесения  изменений в инвестиционные  программы.

Постановлением Правительства Российской Федерации   от 29.07.2013г.           № 641  «Об инвестиционных  и  производственных   программах  организаций, осуществляющих  деятельность  в  сфере  водоснабжения  и  водоотведения»  в «Правилах разработки, согласования, утверждения и  корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» (далее Правила),  предусмотрено, что  регулируемая организация вправе принять решение об изменении перечня мероприятий инвестиционной программы в пределах 10 процентов расходов на  ее реализацию при условии, что такое изменение не повлечет увеличение общих расходов на реализацию инвестиционной программы в целом.

Муниципальное  унитарное  предприятие  «Уссурийск-Водоканал» Уссурийского  городского  округа   руководствуясь   п.35 Правил  извещает  о внесении  в  инвестиционную  программу    « Развитие  системы  водоснабжения  и  водоотведения  Уссурийского  городского  округа  на  2010-2015 годы»,  утверждённую  решением  Думы  Уссурийского  городского  округа  от 07.12.2010г. №  334-НПА (далее  Программа),  следующих  изменений:

1.В  Программу

1) таблицу  2 раздела 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» изложить в  следующей  редакции:

Таблица 2

| Показатели | ед. изм. | КО-1 | КО-2 | КО-3 | КО-5 | КО-6 | КО-8 | КО-4, выполнены работы ранее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь фильтрации | кв. м | 93,72 | 93,93 | 93,81 | 93,72 | 93,38 | 93,72 | 93,61 |
| объем загрузки | куб. м | 250 | 234,82 | 234,52 | 250 | 250 | 234,3 | 235 |
| поддерживающий слой | куб. м | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | нет |
| распределительная система |  | стальные трубы d 130 мм |  | полиэтилен трубы |
| скорость фильтрации проект. | м/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| пропускная способность | куб. м/ч | 468 | 470 | 469 | 468 | 468 | 468,8 | 468 |
| процент неработающей площади фильтра | % | 0 | 30 | 40 | 0 | 45 | 25 | нет |
| снижение скорости фильтрации | % | 0 | 52 | 44 | 0 | 52 | 44 | нет |
| фактическая пропускная способность фильтра | куб. м/ч | 306,09 | 228,2 | 318,5 | 306,09 | 253,7 | 264,85 | 600 |
|  | Фактическое соответствие СанПиН проб из КО |  |  |  |
| цветность | % | 80 | 90 | 95 | 80 | 70 | 90 | 100 |  |
| мутность | % | 75 | 70 | 50 | 75 | 80 | 50 | 100 |  |

2) по  всему  тексту  после  слов «контактных осветлителей NN 2, 3, 8»  добавить «1,5,6»  во  всех  падежах;

3) пункты 2, 3, 6 раздела  4. «Программные мероприятия и финансовое обеспечение» изложить  в  следующей  редакции:

«2. Мероприятие N 2 предусматривает выполнить следующие мероприятия:

- заменить стальные распределительные системы на полиэтиленовые;

- заменить песчано-гравийную загрузку с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита;

- заменить существующие затворы на затворы ERHARD, VAG.

Стоимость мероприятия N 2 - 28,48 млн. руб. без НДС и без налога на прибыль, в том числе:

-выполнение работ по замене песчано-гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита, замена стальных распределительных систем на полиэтиленовые, установка гребенки ПВХ, ремонтно-строительные работы на  шести контактных осветлителях – 15,61 млн. руб. без НДС:

-   КО – 1     2,82  млн. руб.;

-   КО – 2     2 x 1,065 x 1,065 = 2,27 млн. руб. ;

-   КО – 3     1,9 x 1,065 x 1,065 x 1,065 = 2,30 млн. руб. ;

-   КО – 5     2,82 млн. руб. ;

-   КО – 6     2,83 млн. руб. ;

-   КО – 8      2 x 1,065 x 1,065 x 1,065 x 1,065 = 2,57 млн. руб.

Итого –   15,61 млн. рублей;

- замена существующих затворов на затворы VAG, ERHARD 14 штук – Д- 500 мм, 17 штук Д - 800 мм -  12,87 млн руб. без НДС (15,19 млн руб. с НДС.), в  том  числе  по  годам:  2011г. -2,97 млн. руб., 2012 – 5,11 млн. руб., 2013 г.- 4,79 млн. руб.( без  НДС)

Сметы по мероприятию  N 2 прилагаются.

3. Мероприятие N 3 "Внедрение системы частотного регулирования  производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского  гидроузла" предусматривает выполнить следующие мероприятия:

-  приобретение и монтаж оборудования;

-  проведение пусконаладочных работ.

Стоимость мероприятия N 3 –13,86 млн. руб. без НДС и налога на прибыль, в том числе  (приобретение и монтаж, пусконаладочные  работы):

- приобретение, монтаж  комплекса  оборудования  для  автоматизации водопроводной  насосной  станции и  пусконаладочные  работы (низковольтный преобразователь частоты "SIEMENS"с необходимой обвязкой,  два низковольтных электродвигателя "SIEMENS" мощностью 560 кВт, комплекс  оборудования  по  автоматизации) – 12,77млн. руб.;

- кабель для  автоматизации  водопроводной  насосной  станции ( РУ-6 кВ.) – 0,38 млн. руб.;

- трансформатор  для автоматизации  водопроводной  насосной  станции  (мощность-  1000 кВа., с  рабочим  напряжением 6/0,4кВ.)-   0,38 млн. руб.;

- устройство  навеса  над  трансформатором  на  насосной  станции  1-го  подъёма  ( Раковский  гидроузел) - 0,33млн. руб.

Стоимость по мероприятиям проекта N 1 "Модернизация системы

водоснабжения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению на 2011 - 2015 годы по МУП "Уссурийск-Водоканал" инвестиционной программы "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010 - 2015 годы" составляет 49,51 млн. руб. без НДС и налога на прибыль. Всего  стоимость с НДС и налогом на прибыль - 73,02 млн. руб.

6. Мероприятие № 6 "Модернизация на воздуходувной насосной станции и  сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска" предусматривает выполнить следующие мероприятия:

- проведение работ по демонтажу оборудования;

- приобретение и монтаж оборудования;

- проведение пусконаладочных работ.

Стоимость мероприятия N 6  –  15,11 млн. руб. без НДС и налога на прибыль, в том числе:

-приобретение оборудования:

компрессор "SIEMENS" серии СОМРАСТ – 6,2 млн. руб. без НДС;

система аэрации АКВА – ТОР ( 1 секция ) –2,58  млн. руб. без НДС;

система дисковой аэрации АКВА – ТОР ( 1 секция ) –2,54  млн. руб. без НДС;

датчики кислорода (2шт) – 0,19 млн. руб. без НДС;

затворы (3шт) – 0,51 млн. руб.;

-монтаж и демонтаж оборудования по сметам:

-демонтаж и монтаж компрессора, затворов  -  0,73 млн. руб. без НДС;

-демонтаж и монтаж аэрационной системы -  0,75 млн. руб.

-демонтаж и монтаж аэрационной системы (3секции)– 1,06 млн. руб.

- проведение  работ по  покрытию стен и  лотков защитными  компонентами  на   3-х  секционных  аэротенках  ОСК  г. Уссурийска – 1,61млн. руб.»;

4)  таблицу 3 в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 3

Финансовый  план  инвестиционной  программы

| Перечень мероприятий программы | Объем финансирования, млн. руб. | в том числе по годам | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Проект N 1 программы "Модернизация системы водоснабжения, направленная на повышение качества услуг по водоснабжению на 2011 – 2015 годы по МУП "Уссурийск- Водоканал", всего с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС, в том числе: | 61,88 73,02 49,51 58,42 | 12,39 14,62 9,91 11,69 | 12,39 14,62 9,91 11,69 | 12,38 14,61 9,91 11,70 | 12,36 14,59 9,89 11,67 | 12,36 14,58 9,89 11,67 | Надбавки к тарифам на услуги водоснабжения |
| мероприятие N 1. с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 8,96 10,57 7,17 8,46 | 5,84 6,89 4,67 5,51 | 3,12 3,68 2,50 2,95 |  |  |  |  |
| мероприятие N 2 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 35,60 42,01 29,48 33,61 | 6,55 7,73 5,24 6,18 | 9,27 10,94 7,41 8,74 | 12,38 14,61 9,91 11,70 | 3,69 4,35 2,95 3,48 | 3,71 4,38 2,97 3,51 |  |
| мероприятие N 3 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 17,32 20,44 13,86 16,35 |  |  |  | 8,67 10,23 6,94 8,19 | 8,65 10,21 6,92 8,16 |  |
| Проект N 2 программы "Модернизация системы водоотведения, направленная на повышение качества услуг по водоотведению на 2011 – 2015 годы по МУП "Уссурийск- Водоканал", всего с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС, в том числе: | 64,05 75,57 51,24 60,46 | 8,88 10,48 7,10 8,38 | 12,64 14,91 10,11 11,93 | 13,47 15,89 10,78 12,72 | 14,18 16,73 11,34 13,38 | 14,88 17,56 11,91 14,05 | Надбавки к тарифам на услуги водоотведения |
| мероприятие N 4 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 21,29 25,12 17,03 20,09 | 8,88 10,48 7,10 8,38 | 12,41 14,64 9,93 11,71 |  |  |  |  |
| мероприятие N 5 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 12,58 14,85 10,07 11,88 |  |  |  |  | 12,58 14,85 10,07 11,88 |  |
| мероприятие N 6 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 18,89 22,28 15,11 17,84 |  | 0,23 0,27 0,18 0,22 | 13,47 15,89 10,78 12,72 | 3,89 4,59 3,11 3,67 | 1,30 1,53 1,04 1,23 |  |
| мероприятие N 7 с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 11,29 13,32 9,03 10,65 |  |  |  | 10,29 12,14 8,23 9,71 | 1,0 1,18 0,80 0,94 |  |
| Всего по программе с учетом налога на прибыль без НДС с НДС; без учета налога на прибыль без НДС с НДС | 125,93 148,59 100,75 118,88 | 21,27 25,10 17,01 20,07 | 25,03 29,53 20,02 23,62 | 25,85 30,50 20,69 24,42 | 26,54 31,32 21,23 25,05 | 27,24 32,14 21,80 25,72 |  |

5) пункты 2,3,5,6 таблицы  4  в разделе 6 «Механизм реализации программы»  изложить в следующей  редакции:

| 2. | Мероприятие № 2 Модернизация контактных осветлителей на станции осветления и замена затворов промывания и исходной воды на затворах ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г.Уссурийска , всего, в том числе: | 28,48 | 2011-2015г.г. | гл. инженер, начальник участка (очистные сооружения водопровода) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.1 | Выполнение работ по замене песчано-гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоев из гранодиорита, замена стальных распределительных систем на полиэтиленовые, установка гребенок, всего из них: КО-1 КО-2 КО-3 КО-5 КО-6 КО-8 | 15,61 2,82 2,27 2,30 2,82 2,83 2,57 | 2011–2015г.г. 4кв. 2015г 4кв.2011г. 4кв.2012 г. 4кв. 2015г. 4кв. 2014г 4кв.2013г. |  |
| 22.2 | Замена существующих затворов на затворы VAG, ERHARD на КО 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,8, 9 | 12,87 | 2011–2013гг. |  |
| 3. | Мероприятие №3 Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-го подъема Раковского гидроузла, всего, в том числе: | 13,86 | 2014 -2015 гг. | гл. инженер |
| 33.1 | Приобретение и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ. | 13,86 | 4кв. 2015г. |  |
|  | Всего по проекту №1 | 49,51 | 2011 – 2015 гг. |  |
| 5. | Мероприятие № 5 Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска, всего, в том числе: | 10,07 | 2014– 2015 гг. | гл. инженер, начальник участка (очистные сооружения канализации) |
| 5.1 | Проектные работы | 1,27 | 3-й кв.2014г. |  |
| 5.2 | Строительно-монтажные работы, модернизация | 3,32 | 4 кв.2015г. |  |
| 5.3 | Приобретение и монтаж оборудования с пусконаладочными работами | 5,48 | 4 кв.2015г. |  |
| 56. | Мероприятие № 6 Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска, всего, в том числе: | 15,11 | 2012- 2015г.г. | гл. инженер, начальник участка (очистные сооружения канализации) |
| 6.1 | Приобретение оборудования | 12,02 | 4кв.2015г. |  |
| 6. 2 | Демонтаж и монтаж оборудования с пусконаладочными работами | 1,48 | 4кв.2015г. |  |
| 6.3 | Проведение работ по покрытию стен и лотков защитными компонентами на 3-х секционных аэротенках ОСК г. Уссурийска | 1,61 | 4кв. 2015 г. |  |

6) в раздел 7 «Оценка эффективности реализации программы» внести                 следующие изменения:

а) таблицу  5  изложить в следующей редакции:

### Таблица 5

| Контактные осветлители | до модернизации | после модернизации | требования СанПиНа 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мутность, мг/л | цветность, градусы. | мутность, мг/л | цветность, градусы | мутность, мг/л | цветность, градусы |
| КО-1 | 2,24 | 24 | 1,28 | 8,67 | 1,50 | 20 |
| КО-2 | 2,0 | 20 | 1,28 | 8,8 | 1,50 | 20 |
| КО-3 | 2,3 | 25 | 1,47 | 14,0 | 1,50 | 20 |
| КО-5 | 2,86 | 26 | 1,41 | 9,09 | 1,50 | 20 |
| КО-6 | 2,13 | 23 | 1,36 | 10,1 | 1,50 | 20 |
| КО-8 | 2,13 | 23 | 1,36 | 10,1 | 1,50 | 20 |

б) подпункт  3.1. пункта  3 изложить  в  следующей  редакции:

« 3.1. Экономическая эффективность:

Экономия затрат при внедрении оборудования  в год, всего – 4020,0 тыс. руб.

Срок окупаемости мероприятия N 3 –  3 года 5месяцев.».

2.  В  Приложения  Программы внести следующие изменения:

1)  абзац 9, 10 подпункта 1.5  пункта 1 Приложения № 2 «Расчет экономической эффективности» Программы изложить в  следующей  редакции:

«Срок окупаемости – 3 года  5 месяцев

13,86млн. руб./ 4,02млн. руб. =3 года 5 месяцев.»;

2) пункты 2,3,5,6 таблицы  Приложения  № 4 «Финансовый план программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения УГО на 2010 – 2015 годы»» Программы   изложить в  следующей  редакции:

| 2 | Мероприятие № 2. Модернизация контактных осветлителей на станции осветления и замена затворов промывной и исходной воды на затворы ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска - всего;(средства собственные, финансирование осуществля- ется через поступления средств от потребителей по надбавке к тарифу на услуги водоснабжения), в том числе: | 28,48 | 5,24 | 7,41 | 9,91 | 2,95 | 2,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 2.2 | - выполнение работ по замене песчано – гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживаю- щих слоев из гранодиорита, замена стальных распредели- тельных систем на полиэтиле- новые, установка гребёнок и другие работы по локально-ресурсному сметному расчёту; - замена существующих затворов на затворы VAG, ERHARD на КО 1,2,3,4,5,6,8,9, всего. | 15,61 12,87 | 2,27 2,97 | 2,30 5,11 | 5,12 4,79 | 2,95 | 2,97 |
| 3. | Мероприятие № 3 Внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского гидроузла. Приобретение и монтаж оборудования, проведение пусконаладочных работ. | 13,86 |  |  |  | 6,94 | 6,92 |
|  | Всего по проекту № 1 | 49,51 | 9,91 | 9,91 | 9,91 | 9,89 | 9,89 |
| 5. | Мероприятие № 5 Строительство станции по сгущению и утилизации осадка на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска - всего; (средства собственные, финансирование осуществляется через поступление средств от потребителей по надбавке к тарифам на услуги водоотведения). | 10,07 |  |  |  |  | 10,07 |
| 6. | Мероприятие № 6 Модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях - аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска- всего; (средства собственные, финансирование осуществляется через поступление средств от потребителей по надбавке к тарифам на услуги водоотведения), в том числе: | 15,11 |  | 0,18 | 10,78 | 3,11 | 1,04 |
| 6.1 | Приобретение оборудования | 12,02 |  | 0,18 | 9,30 | 2,54 |  |
| 6.2 | Демонтаж и монтаж оборудования с пусконаладоч- ными работами | 1,48 |  |  | 1,48 |  |  |
| 6.3 | Проведение работ по покрытию стен и лотков защитными компонентами на 3-х секционных аэротенках ОСК г. Уссурийска | 1,61 |  |  |  | 0,57 | 1,04 |

3. Настоящее  решение предприятия  о внесении  изменений   в    Программу распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января  2014 года.

Директор  МУП « Уссурийск-Водоканал»  О.М. Терлеев.